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1. Görsel Tasarım, Kullanıcı Deneyimi (UX/UI) ve Dokümantasyon Süreçleri
Hakediş dönemi kapsamında Randevu Sistemi (Tiyatro Tahsis), TOOY, Kentaktif ve Portal Kocaeli platformlarında görsel tasarım ve kullanıcı deneyimi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tiyatro tahsis platformunun arayüz tasarımı kurumsal renk ve logo kullanımıyla yenilenmiş, sahne temalı görsel dil, bilet görünümlü başvuru adımları, salon kartları ve koltuk planı çizimleri hazırlanmıştır. TOOY landing page ekranının tasarımı yapılmış, Kentaktif tarafında kitap fuarına yönelik widget tasarımı oluşturulmuştur. Ayrıca Kentaktif kullanım kılavuzu ile eğitim desteği başvurusunda arka planda uygulanan koşullara ilişkin dokümantasyon çalışmaları yürütülmüştür.
2. Backend Mimari, API Entegrasyonları ve Servis Geliştirmeleri
Randevu Sistemi (Tiyatro Tahsis) kapsamında başvuru akışının ay bazlı yapıya dönüştürülmesi, ekip ve kadro yönetimi, oyun içeriği alanları ve raporlama yapısına yönelik servis geliştirmeleri gerçekleştirilmiştir. NVİ servisi üzerinden adres ve kimlik bilgilerinin alınmasına yönelik entegrasyon ile Biletinial tiyatro takvimi entegrasyonu geliştirilmiş, bağlantı kontrol aracı hazırlanmıştır. Uygulamanın canlı ortama alınması kapsamında tek container yapısı, veri tabanı migrasyon ve seed süreçleri, ortam dosyalarının şifreli saklanması ve log güvenliği çalışmaları tamamlanmıştır. DEEP tarafında lisans süreçlerine bildirim mekanizması eklenmiş, Portal Kocaeli’de widget içeriklerinin backend sistemine eklenmesi ve topluluk sayfasının servis katmanı çalışmaları yürütülmüştür.
3. Frontend Kodlama, Entegrasyon, Altyapı ve Test Süreçleri
Randevu Sistemi, Kentaktif, TOOY, DEEP ve E-Kocaeli platformlarında kullanıcı arayüzlerine yönelik frontend geliştirmeleri gerçekleştirilmiştir. Tiyatro tahsis platformunun arayüzü yeni tasarıma göre kodlanmış, kurallar ve giriş ekranları geliştirilmiş, paket boyutu optimize edilmiş ve SEO altyapısı kurulmuştur. Kentaktif tarafında etkinlik paylaşma ve davet akışı, etkinlik çoğaltma özelliği ve ana sayfa arayüzü yenilenmiş; kitap fuarı etkinliklerinin e-Kocaeli uygulamasına aktarılması sağlanmıştır. TOOY landing page arayüzü kodlanmış, DEEP landing page ekranı iştirak bazlı dinamik yapıya kavuşturulmuş, E-Kocaeli tarafında personel girişine özel içerik yapısı ve Ansiklopedi katkı formlarında oturum tabanlı doğrulama geliştirilmiştir.
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