| Firma: | DEDİCA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ |
| --- | --- |
| Konu: | Bütünleşik Mobil & Web Uygulama Bakım ve Geliştirme Hizmeti |
| Birim Fiyat: | Adam/Gün |

| # | İşin Adı | Efor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kurum bünyesinde yürütülen projeler için kullanım kılavuzları, proje dokümantasyonları ve ortak tasarım standartlarının oluşturulması. | 4 Adam/Gün |
| 2 | Portal projelerinde açılış sayfası (Landing Page), yönetici konsolu ve çalışma alanı mimarisinin kurumsal standartlara uygun olarak yeniden tasarlanması. | 7 Adam/Gün |
| 3 | Ansiklopedi platformunda Tarihte Bugün, Rastgele Bilgi, Müzik Modülü ve bilgi okuma sayfalarının kullanıcı deneyimi (UX) iyileştirmelerine yönelik arayüz tasarımlarının hazırlanması. | 2 Adam/Gün |
| 4 | TOOY platformu toplantı ekranlarında kurumsal logo görünürlüğü, renk paleti ve genel kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine yönelik arayüz revizyonlarının hazırlanması. | 2 Adam/Gün |
| 5 | TOOY platformunda toplantı yönetimi kapsamında mikrofon talebi, toplu kamera kapatma, toplantı süresi yönetimi ve toplantı görünürlük seçeneklerine ait kullanıcı arayüzü geliştirmelerinin yapılması. | 4 Adam/Gün |
| 6 | Online Eğitim Platformunda kurum logolarının yüklenmesi, sertifika önizleme ve sertifika özelleştirme ekranlarının frontend geliştirmelerinin yapılması. | 9 Adam/Gün |
| 7 | Webinar modülünde toplu katılımcı yönetimi, konuşmacı ekleme, doküman paylaşımı, webinar kayıt ekranları ve yayın arayüzü bileşenlerinin geliştirilmesi. | 2 Adam/Gün |
| 8 | Online Eğitim Platformu için kurum bazlı Landing Page, kategori yönetimi, içerik keşif alanları ve dinamik eğitim ekranlarının frontend geliştirmelerinin yapılması. | 3 Adam/Gün |
| 9 | Webinar yayın ekranlarında otomatik kapak görselleri, yayın alt bantları, profil kartı (popup) ve kurumsal yayın bileşenlerinin geliştirilmesi. | 2 Adam/Gün |
| 10 | Online Eğitim Platformunda dinamik Sertifika Sihirbazı, transkript yönetimi ve kurum logolu sertifika üretim servislerinin geliştirilmesi. | 2 Adam/Gün |
| 11 | Online Eğitim Platformunda Udemy entegrasyonu, kullanıcı erişim yetkilendirmesi ve eğitim içeriklerinin portal üzerinden sunulmasına yönelik altyapının hazırlanması. | 4 Adam/Gün |
| 12 | Online Eğitim Platformunda çok kiracılı (Multi-Tenant) yapı, kurum bazlı özelleştirilebilir sayfalar ve dinamik kurum yönetimi altyapısının geliştirilmesi. | 4 Adam/Gün |
| 13 | Online Toplantı platformunun ses ve video kalitesi optimizasyonu için idari sunucu kurulum süreçlerinin yürütülmesi ve altyapının hazırlanması. | 2 Adam/Gün |
| 14 | Webinar modülünde webinar kayıtlarının saklanması, tekrar izlenebilmesi ve kullanıcı başvuru süreçlerini yöneten servis altyapısının geliştirilmesi. | 4 Adam/Gün |
| 15 | TOOY platformunda hiyerarşik toplantı organizasyonu, kayıtlı katılımcı listeleri, toplantı planlama, SMS entegrasyonu ve toplantı arşivleme altyapısının geliştirilmesi. | 7 Adam/Gün |
| 16 | CAS kimlik doğrulama sistemi ile e-Kocaeli platformu arasında iki faktörlü doğrulama (2FA) süreçleri ve API entegrasyonlarının geliştirilmesi. | 2 Adam/Gün |
| 17 | Kurumsal API platformu kapsamında yeni servislerin analiz edilmesi, entegrasyon süreçlerinin planlanması ve servis altyapılarının geliştirilmesi. | 2 Adam/Gün |
| 18 | TOOY platformunda toplantı yöneticilerinin katılımcı mikrofon yönetimini destekleyen yetkilendirme bileşenlerinin geliştirilmesi. | 2 Adam/Gün |
| 19 | e-Kocaeli, TOOY, Webinar, Ansiklopedi ve Online Eğitim Platformu geliştirmeleri kapsamında fonksiyonel, entegrasyon ve kullanıcı kabul test senaryolarının hazırlanması ve doğrulama süreçlerinin yürütülmesi. | 2 Adam/Gün |
| 20 | Ansiklopedi platformunda form ayarlarının yönetim paneline aktarılması, e-posta bildirimlerinin yapılandırılması ve kullanıcıdan gerekli mail bilgilerinin alınmasına yönelik geliştirmelerin yapılması. | 2 Adam/Gün |
| 21 | Portal Kocaeli kullanıcı tiplerine (Personel, Kursiyer vb.) göre kişiselleştirilebilir dashboard ekranlarının tasarlanması ve geliştirilmesi. | 0,5 Adam/Gün |
| 22 | Online Eğitim Platformunda kurum logolarının yüklenmesi, sertifika önizleme ve sertifika özelleştirme ekranlarının frontend geliştirmelerinin yapılması. | 2 Adam/Gün |
| 23 | Online Toplantı platformunun ses ve video kalitesi optimizasyonu için idari sunucu kurulum süreçlerinin yürütülmesi ve altyapının hazırlanması. | 3 Adam/Gün |
| 24 | Online Toplantı platformunun ses ve video kalitesi optimizasyonu için altyapının iyileştirilmesi. | 0,5 Adam/Gün |
| 25 | Kurumsal API platform altyapısının oluşturulması, servis yönetimi ve merkezi API entegrasyon süreçlerinin geliştirilmesi. | 2 Adam/Gün |
| 26 | Portal Kocaeli bünyesinde Kurum İçi İşlem Merkezi yapısının oluşturulması ve müdür-çalışan onay süreçlerini destekleyecek iş akış altyapısının geliştirilmesi. | 0,5 Adam/Gün |
| 27 | İSU API servislerinin sisteme dahil edilmesi ve gerekli entegrasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | 1 Adam/Gün |
| 28 | Online Eğitim Platformunda dinamik Sertifika Sihirbazı geliştirme çalışmalarının tamamlanması. | 2 Adam/Gün |
| 29 | Online Eğitim Platformunda eğitim içerikleri, alt konu başlıkları, sınav sonuçları ve eğitim geçmişini içeren dinamik transkript altyapısının geliştirilmesi. | 1 Adam/Gün |
| 30 | Online Eğitim Platformunda doğrulama ve entegrasyon altyapısına yönelik ön hazırlık çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | 1 Adam/Gün |
| 31 | Online Eğitim Platformunda sertifikalar için imza yükleme altyapısının geliştirilmesi ve yetkili kişi ile eğitimciye ait çoklu imza desteğinin sağlanması. | 1 Adam/Gün |
| 32 | Online Eğitim Platformunda sertifikalar için imza yükleme altyapısının geliştirilmesi ve yetkili kişi ile eğitimciye ait çoklu imza desteğinin sağlanması. | 1 Adam/Gün |
| 33 | CAS kimlik doğrulama sistemi ile e-Kocaeli platformu arasında iki faktörlü doğrulama (2FA) süreçleri ve API entegrasyonlarının geliştirilmesi. | 2 Adam/Gün |
| 34 | CAS entegrasyonu kapsamında QR kod eşleştirme süreçlerinin geliştirilmesi, zaman aşımı mekanizmasının uygulanması ve güvenlik altyapısının oluşturulması. | 1 Adam/Gün |
| 35 | CAS entegrasyonu kapsamında kullanıcı giriş davranışlarının analiz edilmesi, anomali tespiti ve olağan dışı girişlere yönelik ek güvenlik mekanizmalarının geliştirilmesi. | 1 Adam/Gün |
| 36 | Online Eğitim Platformunda sertifika ve transkript yapısının kurum, kategori ve eğitim bazlı özelleştirilebilir hale getirilmesine yönelik geliştirmelerin yapılması. | 1 Adam/Gün |
| 37 | Portal Kocaeli bünyesinde Dijital Topluluk ve Online İşlem Merkezi yapısına yönelik analiz, iş akışı ve süreç tasarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | 2 Adam/Gün |
| 38 | Online Eğitim Platformu (Deep) için tanıtım sayfası (Landing Page) tasarım ve geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | 0,5 Adam/Gün |
| 39 | Online Eğitim Platformunda eğitim içerikleri, alt konu başlıkları, sınav sonuçları ve eğitim geçmişini içeren dinamik transkript altyapısının geliştirilmesi. | 2 Adam/Gün |
| 40 | Portal ve kurumsal servislerde kullanılan API güvenlik mekanizmalarının güncel standartlara uygun olarak düzenlenmesi. | 1 Adam/Gün |
| 41 | Webinar modülünde belirli tarih aralığına göre planlama ve aylık, yıllık gibi periyodik tekrar seçeneklerinin geliştirilmesi. | 2 Adam/Gün |
| 42 | Kurumsal API platformu kapsamında yeni servislerin analiz edilmesi, entegrasyon süreçlerinin planlanması ve servis altyapılarının geliştirilmesi. | 1 Adam/Gün |
| 43 | Dijital Topluluk ve Online İşlem Merkezi yapısına yönelik analiz, ihtiyaç değerlendirme, süreç kurgulama ve kurumlar arası iş birliği şartlarının teknik açıdan değerlendirilmesi. | 2 Adam/Gün |
| 44 | Webinar modülüne SMS bildirim altyapısının entegre edilmesi. | 0,5 Adam/Gün |
| 45 | Portal Kocaeli bünyesinde Dijital Topluluk ve Online İşlem Merkezi yapısına yönelik analiz, iş akışı ve süreç tasarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | 0,5 Adam/Gün |
| 46 | CAS entegrasyonu kapsamında mevcut yapının analiz edilmesi, entegrasyon süreçlerinin güncel versiyona uygun şekilde yeniden tasarlanması ve gerekli geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | 2 Adam/Gün |
| 47 | Belediyenin erişebileceği ortak bir test sunucusu/test ortamının oluşturulması ve tüm güncellemelerin öncelikle bu ortamda yayınlanmasına yönelik altyapının hazırlanması. | 1 Adam/Gün |
| 48 | Kurumlar arası bildirim yönetimi için merkezi bildirim servisinin geliştirilmesi ve kayıtlı kullanıcılara ortak bildirim altyapısı üzerinden erişim sağlanması. | 1 Adam/Gün |
| 49 | TOOY bünyesinde kullanılan SMS, e-posta ve sistem bildirim şablonlarının tüm platformlarda standart hale getirilmesi. | 1 Adam/Gün |
| 50 | Portal Kocaeli için kurumsal ve modern sosyal platform yapısına uygun yeni kullanıcı arayüzü (UI) tasarımının geliştirilmesi. | 2 Adam/Gün |
| 51 | Portal Kocaeli kullanıcılarına kişiselleştirilmiş ana sayfa ve hizmet deneyimi sunacak dashboard yapısının geliştirilmesi. | 0,5 Adam/Gün |
| 52 | Portal Kocaeli'nde kompakt navigasyon ve widget düzeninin geliştirilmesi, uzun kaydırma yapısının optimize edilmesi. | 2 Adam/Gün |
| 53 | Portal Kocaeli'ne Dark Mode, tema seçimi ve uygulama rozet (badge) altyapısının eklenmesi. | 0,5 Adam/Gün |
| 54 | Ana sayfa widget yönetimi, aktif/pasif bileşen düzenleme ve önerilen araçlar altyapısının geliştirilmesi. | 0,5 Adam/Gün |
| 55 | Personel bilgileri, özgeçmiş, toplantı odaları, takvim ve kurum içi eğitim modüllerinin Portal Kocaeli arayüzüne entegre edilmesi. | 1 Adam/Gün |
| 56 | PDF düzenleme araçlarının Portal Kocaeli'ne entegrasyonu ile finansal ve sosyal veri servislerinin sisteme dahil edilmesi. | 1 Adam/Gün |
| 57 | TOOY platformu için yüksek performanslı sunucu altyapısının kurulması ve teknik gereksinimlerin tamamlanması. | 2 Adam/Gün |
| 58 | TOOY platformunda katılımcı sayfalama (pagination), yönetici görünümü ve toplantı ekranı arayüz geliştirmelerinin yapılması. | 2 Adam/Gün |
| 59 | TOOY mobil uygulamasında kamera yönü ve cihaz oryantasyon problemlerinin giderilmesine yönelik geliştirmelerin yapılması. | 1 Adam/Gün |
| 60 | TOOY platformunda anlık toplantılarda katılım onayı zorunluluğunun kaldırılması ve toplantı iş akışlarının güncellenmesi. | 2 Adam/Gün |
| 61 | TOOY platformu için kurumsal Landing Page tasarımı ve geliştirilmesinin gerçekleştirilmesi. | 1 Adam/Gün |
| 62 | Vatandaş Portalının belediye hizmetlerinin web platformu olarak geliştirilmesi ve başvuru süreçlerinin merkezi olarak yönetilmesi. | 1 Adam/Gün |
| 63 | Vatandaşların başvuru ve onay süreçlerini anlık takip edebileceği bildirim altyapısının geliştirilmesi. | 0,5 Adam/Gün |
| 64 | E-Kocaeli uygulamasında ana ekran düzeninin güncellenmesi ve açılış ekranı bileşenlerinin yeniden tasarlanması. | 2 Adam/Gün |
| 65 | TOOY Mini App uygulamasının E-Kocaeli içerisine entegre edilmesi. | 1 Adam/Gün |
| 66 | DEEP platformu için kullanılacak domain yapısının belirlenmesi ve sistem altyapısının hazırlanması. | 1 Adam/Gün |
| 67 | DEEP platformunda içerik denetim (V2) mekanizmasının analiz edilmesi ve uygunsuz içerik kontrol altyapısının geliştirilmesi. | 1 Adam/Gün |
| 67 | TOPLAM | 127 Adam/Gün |

1. Görsel Tasarım, Kullanıcı Deneyimi (UX/UI) ve Dokümantasyon Süreçleri

İlgili hakediş dönemi kapsamında; projelerin kurumsal standartlara ve üst düzey kullanıcı deneyimine ulaştırılması amacıyla kapsamlı tasarım, araştırma ve dokümantasyon süreçleri yürütülmüştür. Kurum bünyesindeki projelerin ortak tasarım standartları ile kullanım kılavuzları hazırlanmış, Portal Kocaeli ve açılış sayfalarının (Landing Page) arayüz mimarileri yeniden kurgulanmıştır. Ansiklopedi platformu, TOOY toplantı ekranları ve e-Kocaeli uygulaması için kurumsal kimliğe uygun modern UI/UX revizyonları tamamlanmıştır.

2. Backend Mimari, API Entegrasyonları ve Servis Geliştirmeleri

Sistemlerin performans, güvenlik ve ölçeklenebilirliğini artırmak adına geniş çaplı backend çalışmaları gerçekleştirilmiştir. CAS kimlik doğrulama sistemi ile e-Kocaeli arasında iki faktörlü doğrulama (2FA), QR kod eşleştirme ve anomali tespiti güvenlik altyapıları kurulmuştur. TOOY platformu için hiyerarşik toplantı yönetimi, SMS/e-posta bildirim servisleri ve arşivleme altyapısı geliştirilmiştir. Ayrıca Online Eğitim Platformu, Webinar modülü, Vatandaş Portalı, İSU API entegrasyonları, merkezi bildirim servisi ve Kurum İçi İşlem Merkezi iş akış süreçlerine ait mikro servisler ve API uçları başarıyla kodlanmıştır.

3. Frontend Kodlama, Entegrasyon, Altyapı ve Test Süreçleri

Geliştirilen servis ve tasarımların canlıya hazırlanması doğrultusunda; Portal Kocaeli dashboard, Dark Mode, widget yönetimi, personel/eğitim modülleri ve mobil navigasyon ekranlarının responsive frontend kodlamaları yapılmıştır. Online Eğitim Platformu ve Webinar modülü için dinamik sertifika sihirbazı, kurum bazlı açılış sayfaları, yayın ekranları ve bildirim bileşenleri entegre edilmiştir. Sunucu ve altyapı tarafında Online Toplantı/TOOY platformlarının ses ve video kalite optimizasyonları ile idari sunucu kurulumları, ortak test ortamı yapılandırmaları tamamlanmıştır. Tüm bu geliştirmeler e-Kocaeli, TOOY, Webinar, Ansiklopedi ve Online Eğitim Platformu genelinde fonksiyonel, entegrasyon ve kullanıcı kabul test senaryoları ile doğrulanmıştır.

NOT: Fiyatlara KDV dahil değildir.

| Çetin ALKAN | Sibel ÜMSÜR | Akın KARPUZ |
| --- | --- | --- |
| Yazılım Şube Müdürlüğü | Yazılım ve Proje Yönetim Şefi | Firma Yetkilisi |