| # HAFTALIK TOPLANTI TUTANAĞI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarih: 12.08.2026 |  | Saat: 10:00 | Yer: Yazılım Geliştirme Şb.Md. |  |  | Toplantı Sayısı: 4 |  |
| Toplantının Konusu: |  | E-KOCAELİ VE REZERVASYON HİZMETİ ANALİZİ |  |  |  |  |  |
| Raportör: |  | Akın KARPUZ |  |  | Alınan Toplam Karar Sayısı: 2 |  |  |
| Gündem Başlıkları |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- | E-KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ |  |  |  |  |  |  |
| 2- | REZERVASYON HİZMETİ SİSTEMİ |  |  |  |  |  |  |
| 3- |  |  |  |  |  |  |  |
| 4- |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- |  |  |  |  |  |  |  |
| 8- |  |  |  |  |  |  |  |
| 9- |  |  |  |  |  |  |  |
| 10- |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplantıya Katılanlar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ad / Soyad |  |  | Birim / Unvan/İmza |  |  |  |
| 1- | # Çetin ALKAN |  |  | # Şube Müdürü |  |  |  |
| 2- | # Akın KARPUZ |  |  | # Dedica- Proje Yöneticisi |  |  |  |
| 3- | # Derya Dübüş AKTAN |  |  | # Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü |  |  |  |
| 4- |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- |  |  |  |  |  |  |  |
| 8- |  |  |  |  |  |  |  |
| 9- |  |  |  |  |  |  |  |
| 10- |  |  |  |  |  |  |  |
| 11- |  |  |  |  |  |  |  |
| 12- |  |  |  |  |  |  |  |
| 13- |  |  |  |  |  |  |  |
| 14- |  |  |  |  |  |  |  |
| 15- |  |  |  |  |  |  |  |
| 16- |  |  |  |  |  |  |  |
| 17- |  |  |  |  |  |  |  |
| 18- |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.Gündem | E-KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ |
| --- | --- |
| Kararlar |  |
| E-Belediye kapsamında mevcut sistemde yaşanan sorunlar ve kullanıcı deneyimini etkileyen eksiklikler değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; Mevcut E-Belediye hizmetlerinde yaşanan teknik ve kullanıcı kaynaklı sorunların analiz edilmesine çözüm bulunmasına dair geliştirme. |  |

| 2.Gündem | REZERVASYON HİZMETİ SİSTEMİ |
| --- | --- |
| Kararlar |  |
| Kurum bünyesinde sunulması planlanan rezervasyon hizmetlerinin merkezi ve yönetilebilir bir sistem üzerinden yürütülmesine yönelik ihtiyaçlar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda KOMEK, Kütüphane ve Saygınlar Kulübü birimleri ziyaret edilerek mevcut işleyiş, hizmet yapıları ve rezervasyon süreçleri hakkında yerinde incelemeler ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen keşiflerde birimlerin mevcut çalışma şekilleri, rezervasyon ihtiyaçları ve kullanıcı süreçleri hakkında bilgi alınmış; elde edilen bilgiler doğrultusunda rezervasyon hizmetinin kapsamının ve sistem ihtiyaçlarının belirlenmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; KOMEK, Kütüphane ve Saygınlar Kulübü bünyesinde rezervasyona konu olacak hizmet ve alanların belirlenmesine, Birimlerin mevcut rezervasyon süreçlerinin ve ihtiyaçlarının analiz edilmesine, Kullanıcı ve yönetici süreçlerinin değerlendirilmesine, Birimlerden elde edilen ihtiyaç ve süreç bilgilerinin rezervasyon sistemi tasarımında değerlendirilmesine, Rezervasyon hizmetinin farklı birim ve hizmetlerin ilerleyen süreçlerde sisteme dahil edilmesine uygun, esnek ve yönetilebilir bir yapıda tasarlanmasına, Yapılacak analizler doğrultusunda rezervasyon hizmetinin sistem altyapısının oluşturulmasına karar verilmiştir. |  |