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	HAFTALIK TOPLANTI TUTANAĞI

	 Tarih: 02.09.2026
	 Saat: 10:00
	 Yer: Yazılım Geliştirme Şb.Md.
	Toplantı Sayısı: 1

	 Toplantının Konusu:
	E-KOCAELİ, TOOY, PORTAL KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ

	 Raportör:
	Akın KARPUZ
	Alınan Toplam Karar Sayısı: 3

	 Gündem Başlıkları

	 1-
	E-KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ

	 2-
	TOOY GELİŞTİRMELERİ

	 3-
	PORTAL KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ

	 4-
	

	 5-
	

	  6-
	

	  7-
	

	  8-
	

	  9-
	

	  10-
	

	Toplantıya Katılanlar

	
	Ad / Soyad
	Birim / Unvan/İmza

	1-
	Çetin ALKAN
	Şube Müdürü

	2-
	Akın KARPUZ
	Dedica- Proje Yöneticisi

	3-
	Derya Dübüş AKTAN
	Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü
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	 1.Gündem 
	E-KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ

	Kararlar
	

	E-KOCAELİ ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
• E-Kocaeli bildirim sistemine geçiş yapılacak. ISU'da su kesintisi gibi durumlarda kullanıcılara bildirim gönderilebilmesi değerlendirilecek. Bunun için Akın Bey'den onay alınacak.



	 2.Gündem 
	TOOY GELİŞTİRMELERİ

	Kararlar
	

	TOOY ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
• TOOY'da açılıp/kapanabilen alanların ve tam ekran durumunun kullanıcıya görünür olması sağlanacak. Erol Bey'in belirttiği kullanım senaryosu değerlendirilecek.
• TOOY lobisinde katılımcıların geldiği moderatöre bildirilecek. Örneğin, 3 kişi bekliyorsa moderatöre toplantıyı başlatabileceğini belirten bir bilgilendirme gösterilecek.
• TOOY Toplantı yaklaşıyor notification gönderecek.



	 3.Gündem 
	PORTAL KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ

	Kararlar
	

	PORTAL KOCAELİ ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
• Portal tasarımında Çek-İlet üzerinden açılan kayıtlar kurum içi alanda gösterilecek.
• Çek-İlet üzerinden oluşturulan arıza kayıtlarının kurum içi alana düşmesi sağlanacak.
• Araçlar için talep → onay akışına sahip rezervasyon sistemi oluşturulacak.
• Widget Ların ne olduğunu ve hangi amaçla kullanıldığını açıklayan bir Info/Bilgi alanı eklenecek.
• YBS yetki bilgilerinin Portal üzerinde görüntülenmesi sağlanacak.
• Portal için dinamik widget oluşturma sistemi değerlendirilecek. Yöneticiye hazır şablonlar sunularak seçilen şablona göre widget oluşturulabilmesi planlanacak.
• E-form widget tasarımında form isminin önüne ilgili icon kullanımı olacak.
• PDKS widget tasarımında geniş widgetta geçmiş giriş bilgileri yer alabilir.
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