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	HAFTALIK TOPLANTI TUTANAĞI

	 Tarih: 23.09.2026
	 Saat: 10:00
	 Yer: Yazılım Geliştirme Şb.Md.
	Toplantı Sayısı: 5

	 Toplantının Konusu:
	E-KOCAELİ, KENTAKTİF, TOOY, DEEP, BURS (EĞİTİM DESTEĞİ), PORTAL KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ

	 Raportör:
	Akın KARPUZ
	Alınan Toplam Karar Sayısı: 6

	 Gündem Başlıkları

	 1-
	E-KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ

	 2-
	KENTAKTİF GELİŞTİRMELERİ

	 3-
	TOOY GELİŞTİRMELERİ

	 4-
	DEEP GELİŞTİRMELERİ

	 5-
	BURS (EĞİTİM DESTEĞİ) GELİŞTİRMELERİ

	  6-
	PORTAL KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ

	  7-
	

	  8-
	

	  9-
	

	  10-
	

	Toplantıya Katılanlar

	
	Ad / Soyad
	Birim / Unvan/İmza

	1-
	Çetin ALKAN
	Şube Müdürü

	2-
	Akın KARPUZ
	Dedica- Proje Yöneticisi

	3-
	Derya Dübüş AKTAN
	Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü

	4-
	
	

	5-
	
	

	6-
	
	

	7-
	
	

	8-
	
	

	9-
	
	

	10-
	
	

	11-
	
	

	12-
	
	

	13-
	
	

	14-
	
	

	15-
	
	

	16-
	
	

	17-
	
	

	18-
	
	



	 1.Gündem 
	E-KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ

	Kararlar
	

	E-KOCAELİ ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
• E-Kocaeli kimlik doğrulama sayfası tasarımının güncellenmesi.
• E-Kocaeli’nin ne olduğunu anlatan tanıtım metninin ve görsel tasarımının hazırlanması.



	 2.Gündem 
	KENTAKTİF GELİŞTİRMELERİ

	Kararlar
	

	KENTAKTİF ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
• Ana etkinliğin alt kırılımlara bölünebilmesi; alt kırılımların değiştirilebilir ve düzenlenebilir olması, etkinliklerin ana etkinlik başlığı altında alt etkinlikler şeklinde yönetilebilmesi.
• Panelde başvurusu olmadan katılan kullanıcılar için “katıldı” durumunun QR tarafında eklenmesi.



	 3.Gündem 
	TOOY GELİŞTİRMELERİ

	Kararlar
	

	TOOY ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
• TOOY mobil uygulama arayüzü için hazırlanan yeni tasarımın güncel uygulamaya aktarılması.



	 4.Gündem 
	DEEP GELİŞTİRMELERİ

	Kararlar
	

	DEEP ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
• Udemy veri akışının görüntülenebilmesi ve ilgili istatistiklerin eklenmesi.
• Kartların altılı düzende gösterilmesi.
• Afiş görsellerinin yeni brieflere göre güncellenmesi.
• Afiş görsellerinin DEEP CAS giriş ekranında ve landing page üzerinde kullanılabilmesi.



	 5.Gündem 
	BURS (EĞİTİM DESTEĞİ) GELİŞTİRMELERİ

	Kararlar
	

	BURS (EĞİTİM DESTEĞİ) ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
• YÖK üzerinden özel üniversite bilgilerinin çekilmesi.
• Mevcut sürümün sunucuya taşınması ve sonrasında güncel versiyon ile güncellenmesi.



	 6.Gündem 
	PORTAL KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ

	Kararlar
	

	PORTAL KOCAELİ ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
• Görev atandığında kullanıcıya mesaj olarak da bildirim gönderilmesi.
• Mesajlar üzerinden ilgili göreve gidilebilecek bağlantı eklenmesi (Faz 2).
• Dış siteler (TOOY, DEEP) için iframe kullanılmadan script yapısının oluşturulması.
• Yetkinliklerin değiştirilebilir olması; API’den gelen veriye göre yapının düzenlenmesi.
• YBS tarafında kullanılacak servislerin yapısının iletilmesi ve ilgili API’lerin temin edilmesi.
• Portal arayüzünün kodlanmasına başlanması ve geliştirme sürecine ilişkin güncellemelerin takip edilmesi.
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