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	HAFTALIK TOPLANTI TUTANAĞI

	 Tarih: 09.09.2026
	 Saat: 10:00
	 Yer: Yazılım Geliştirme Şb.Md.
	Toplantı Sayısı: 2

	 Toplantının Konusu:
	E-KOCAELİ, KENTAKTİF, DEEP, TÜM PROJELER GELİŞTİRMELERİ

	 Raportör:
	Akın KARPUZ
	Alınan Toplam Karar Sayısı: 3

	 Gündem Başlıkları

	 1-
	E-KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ

	 2-
	KENTAKTİF GELİŞTİRMELERİ

	 3-
	DEEP GELİŞTİRMELERİ

	 4-
	

	 5-
	

	  6-
	

	  7-
	

	  8-
	

	  9-
	

	  10-
	

	Toplantıya Katılanlar

	
	Ad / Soyad
	Birim / Unvan/İmza

	1-
	Çetin ALKAN
	Şube Müdürü

	2-
	Akın KARPUZ
	Dedica- Proje Yöneticisi

	3-
	Derya Dübüş AKTAN
	Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü

	4-
	
	

	5-
	
	

	6-
	
	

	7-
	
	

	8-
	
	

	9-
	
	

	10-
	
	

	11-
	
	

	12-
	
	

	13-
	
	

	14-
	
	

	15-
	
	

	16-
	
	

	17-
	
	

	18-
	
	



	 1.Gündem 
	E-KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ

	Kararlar
	

	E-KOCAELİ ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
• Mevcut kullanıcıların doğru şekilde tanınması ve her girişte yeni kullanıcı kaydı oluşturulmaması için gerekli kontrollerin yapılması,
• Instagram gönderilerinin otomatik olarak çekilerek uygulama üzerinde listelenmesini sağlayan Meta entegrasyonunun geliştirilmesi ve bağlantı kurulumuna ilişkin dokümanın hazırlanarak iletilmesi,
• TCKN ve telefon numarası güncellemesine ilişkin gelen talebin tamamlanması kararlaştırılmıştır.



	 2.Gündem 
	KENTAKTİF GELİŞTİRMELERİ

	Kararlar
	

	KENTAKTİF ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
• E-Kocaeli’de Super Admin kullanıcısının, diğer kullanıcılar tarafından girilen etkinliklere müdahale edebilmesi,
• Super Admin’in etkinlikleri görüntüleme, düzenleme ve silme yetkilerine sahip olması kararlaştırılmıştır.



	 3.Gündem 
	DEEP GELİŞTİRMELERİ

	Kararlar
	

	DEEP ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
• Uygulama içi metinlerin güncellenmesi,
• Daire ve müdürlük bazlı arama yapılabilmesi için organizasyon yapısının eklenmesi,
• Kullanım kılavuzunun hazırlanması kararlaştırılmıştır.
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