| # HAFTALIK TOPLANTI TUTANAĞI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarih: 16.09.2026 |  | Saat: 10:00 | Yer: Yazılım Geliştirme Şb.Md. |  |  | Toplantı Sayısı: 4 |  |
| Toplantının Konusu: |  | FORM (EĞİTİM DESTEĞİ / BURS) GELİŞTİRMELERİ |  |  |  |  |  |
| Raportör: |  | Akın KARPUZ |  |  | Alınan Toplam Karar Sayısı: 1 |  |  |
| Gündem Başlıkları |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- | FORM (EĞİTİM DESTEĞİ / BURS) GELİŞTİRMELERİ |  |  |  |  |  |  |
| 2- |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- |  |  |  |  |  |  |  |
| 4- |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- |  |  |  |  |  |  |  |
| 8- |  |  |  |  |  |  |  |
| 9- |  |  |  |  |  |  |  |
| 10- |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplantıya Katılanlar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ad / Soyad |  |  | Birim / Unvan/İmza |  |  |  |
| 1- | # Çetin ALKAN |  |  | # Şube Müdürü |  |  |  |
| 2- | # Akın KARPUZ |  |  | # Dedica- Proje Yöneticisi |  |  |  |
| 3- | # Derya Dübüş AKTAN |  |  | # Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü |  |  |  |
| 4- |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- |  |  |  |  |  |  |  |
| 8- |  |  |  |  |  |  |  |
| 9- |  |  |  |  |  |  |  |
| 10- |  |  |  |  |  |  |  |
| 11- |  |  |  |  |  |  |  |
| 12- |  |  |  |  |  |  |  |
| 13- |  |  |  |  |  |  |  |
| 14- |  |  |  |  |  |  |  |
| 15- |  |  |  |  |  |  |  |
| 16- |  |  |  |  |  |  |  |
| 17- |  |  |  |  |  |  |  |
| 18- |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.Gündem | FORM (EĞİTİM DESTEĞİ / BURS) GELİŞTİRMELERİ |
| --- | --- |
| Kararlar |  |
| FORM (EĞİTİM DESTEĞİ / BURS) ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda; • İlk etapta isim ve soyisim almadan gidilebilir. TC ve doğum tarihi kalsın, isim vs. gerek yok. Gelmezse hata verecek. Sorgulama yaptığında dikkate alacağımız isim NVİ'den gelecek bilgi olacak çünkü isim değişikliği vs. olmuş olabilir, her durum olabilir. O yüzden o alanların kaldırılması daha uygun. • Aynı TC numarasından birden fazla girilirse vs. engeller konulması lazım, güvenlik açığına dair. • “Robot değilim” vs. eklenecek, güvenlik kontrolleri aktarılacak. • Üniversite durumundaki öğrenci belgesi durumu belediye geliştirecek değerlendirme aşamasına kadar belgeleri ocr ile yorumlayım checklist gibi arka planda kontrol etme aşaması devam edecek • Vergi mükellefi ile ilgili ekime kadar onlardan gelebilir şu an servis yok • Vergi mükellefi için 2. sorgudaki metin kalkacak • Bize verdiğiniz beyanlar kontrol edilecek. Buradaki bilgilerin doğruluğuna göre kontrol edilecek. Eğer yalan beyan verilirse hukuki süreç olacak, buna göre uyarı eklenecek. • Evet hayır durumunda bir şey göstermeyip reddedilme ile ilgili arka planda reddedelim. • Ekran görüntüleri paylaşılacak içeriklerin teyidini almak amacıyla Belediyeden dönüş gelecek. • Cevabınızı düzeltebilirsiniz durumu kalkacak metin olarak. • 18 yaşından büyükse bile tek bir sgk dökümü yani velisinin olması lazım iki asgari ücreti geçmeyecek şekilde • Kendininkine baktığı zaman neden aileye bakılıyor yine haneye bakılacak yani sonraki koşullar değişmeyecek. • Panele direkt cas ile giriş planlanabilir. • Nerede yayınlanacağı bize bilgi gelecek kocaeliburs.com var onun içerisinde başvur dediği an buraya gelecek domainde onlardan gelecek sub.domain olabilir net dönüş alacağız. |  |