| # HAFTALIK TOPLANTI TUTANAĞI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarih: 13.10.2026 |  | Saat: 14:00 | Yer: Yazılım Geliştirme Şb.Md. |  |  | Toplantı Sayısı: 3 |  |
| Toplantının Konusu: |  | E-KOCAELİ, PORTAL KOCAELİ, KİOSK SİSTEMİ GELİŞTİRMELERİ |  |  |  |  |  |
| Raportör: |  | Akın KARPUZ |  |  | Alınan Toplam Karar Sayısı: 3 |  |  |
| Gündem Başlıkları |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- | E-KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ |  |  |  |  |  |  |
| 2- | PORTAL KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ |  |  |  |  |  |  |
| 3- | KİOSK SİSTEMİ GELİŞTİRMELERİ |  |  |  |  |  |  |
| 4- |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- |  |  |  |  |  |  |  |
| 8- |  |  |  |  |  |  |  |
| 9- |  |  |  |  |  |  |  |
| 10- |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplantıya Katılanlar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ad / Soyad |  |  | Birim / Unvan/İmza |  |  |  |
| 1- | # Çetin ALKAN |  |  | # Şube Müdürü |  |  |  |
| 2- | # Akın KARPUZ |  |  | # Dedica- Proje Yöneticisi |  |  |  |
| 3- | # Derya Dübüş AKTAN |  |  | # Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü |  |  |  |
| 4- |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- |  |  |  |  |  |  |  |
| 8- |  |  |  |  |  |  |  |
| 9- |  |  |  |  |  |  |  |
| 10- |  |  |  |  |  |  |  |
| 11- |  |  |  |  |  |  |  |
| 12- |  |  |  |  |  |  |  |
| 13- |  |  |  |  |  |  |  |
| 14- |  |  |  |  |  |  |  |
| 15- |  |  |  |  |  |  |  |
| 16- |  |  |  |  |  |  |  |
| 17- |  |  |  |  |  |  |  |
| 18- |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.Gündem | E-KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ |
| --- | --- |
| Kararlar |  |
| E-KOCAELİ ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda; • YBS geçiş üzerinden giriş yapılırken e-Kocaeli'de açılması gereken onay ekranının bazı durumlarda görüntülenmemesi nedeniyle, onay talebinin bildirimler alanına da düşürülerek buradan onaylanabilmesi; onay ekranının görüntülenmediği durumların incelenerek kök nedenin tespit edilmesi, • Kitap fuarının sona ermesiyle birlikte e-Kocaeli üzerindeki Kitap Fuarı alanının kaldırılması ve ilgili etkinlik içeriklerinin uygulamadan yayından alınması kararlaştırılmıştır. |  |

| 2.Gündem | PORTAL KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ |
| --- | --- |
| Kararlar |  |
| PORTAL KOCAELİ ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda; • İlk girişte kullanıcıya tercihlerinin sorularak kişisel ayarlarını düzenleyebileceği bir alanın eklenmesi ve bu tercihlerin sonradan profil ekranından güncellenebilmesi, • Emojiler arasında yer alan dua işaretinin kaldırılması, • Yeni widget içeriklerinin yönetim paneli üzerinden içerik, durum ve yayın bilgisiyle yönetilebilmesinin kontrol edilmesi, • Topluluk sayfasının backend çalışmalarının tamamlanmasının ardından yayına alınma sürecinin planlanması kararlaştırılmıştır. |  |

| 3.Gündem | KİOSK SİSTEMİ GELİŞTİRMELERİ |
| --- | --- |
| Kararlar |  |
| KİOSK SİSTEMİ ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda; • Kiosk sistemine yönelik analiz çalışmasının yapılması ve sonuçlarının sunum olarak hazırlanması, • Sunumda kiosk kullanım senaryolarının, konumlandırılacak alanların, donanım ihtiyaçlarının ve yazılım bileşenlerinin ele alınması, • Kiosk ekranları için arayüz tasarımının yapılması; kullanıcı akışlarının, ekran yerleşimlerinin ve dokunmatik kullanıma uygun bileşenlerin tasarlanması, • Hazırlanan sunumun bir sonraki toplantıda görüşülerek kiosk çalışmasının kapsamının netleştirilmesi kararlaştırılmıştır. |  |