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	HAFTALIK TOPLANTI TUTANAĞI

	 Tarih: 13.10.2026
	 Saat: 14:00
	 Yer: Yazılım Geliştirme Şb.Md.
	Toplantı Sayısı: 3

	 Toplantının Konusu:
	E-KOCAELİ, PORTAL KOCAELİ, KİOSK SİSTEMİ GELİŞTİRMELERİ

	 Raportör:
	Akın KARPUZ
	Alınan Toplam Karar Sayısı: 3

	 Gündem Başlıkları

	 1-
	E-KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ

	 2-
	PORTAL KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ

	 3-
	KİOSK SİSTEMİ GELİŞTİRMELERİ

	 4-
	

	 5-
	

	  6-
	

	  7-
	

	  8-
	

	  9-
	

	  10-
	

	Toplantıya Katılanlar

	
	Ad / Soyad
	Birim / Unvan/İmza

	1-
	Çetin ALKAN
	Şube Müdürü

	2-
	Akın KARPUZ
	Dedica- Proje Yöneticisi

	3-
	Derya Dübüş AKTAN
	Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü

	4-
	
	

	5-
	
	

	6-
	
	

	7-
	
	

	8-
	
	

	9-
	
	

	10-
	
	

	11-
	
	

	12-
	
	

	13-
	
	

	14-
	
	

	15-
	
	

	16-
	
	

	17-
	
	

	18-
	
	



	 1.Gündem 
	E-KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ

	Kararlar
	

	E-KOCAELİ ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
• YBS geçiş üzerinden giriş yapılırken e-Kocaeli'de açılması gereken onay ekranının bazı durumlarda görüntülenmemesi nedeniyle, onay talebinin bildirimler alanına da düşürülerek buradan onaylanabilmesi; onay ekranının görüntülenmediği durumların incelenerek kök nedenin tespit edilmesi,
• Kitap fuarının sona ermesiyle birlikte e-Kocaeli üzerindeki Kitap Fuarı alanının kaldırılması ve ilgili etkinlik içeriklerinin uygulamadan yayından alınması kararlaştırılmıştır.



	 2.Gündem 
	PORTAL KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ

	Kararlar
	

	PORTAL KOCAELİ ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
• İlk girişte kullanıcıya tercihlerinin sorularak kişisel ayarlarını düzenleyebileceği bir alanın eklenmesi ve bu tercihlerin sonradan profil ekranından güncellenebilmesi,
• Emojiler arasında yer alan dua işaretinin kaldırılması,
• Yeni widget içeriklerinin yönetim paneli üzerinden içerik, durum ve yayın bilgisiyle yönetilebilmesinin kontrol edilmesi,
• Topluluk sayfasının backend çalışmalarının tamamlanmasının ardından yayına alınma sürecinin planlanması kararlaştırılmıştır.



	 3.Gündem 
	KİOSK SİSTEMİ GELİŞTİRMELERİ

	Kararlar
	

	KİOSK SİSTEMİ ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
• Kiosk sistemine yönelik analiz çalışmasının yapılması ve sonuçlarının sunum olarak hazırlanması,
• Sunumda kiosk kullanım senaryolarının, konumlandırılacak alanların, donanım ihtiyaçlarının ve yazılım bileşenlerinin ele alınması,
• Kiosk ekranları için arayüz tasarımının yapılması; kullanıcı akışlarının, ekran yerleşimlerinin ve dokunmatik kullanıma uygun bileşenlerin tasarlanması,
• Hazırlanan sunumun bir sonraki toplantıda görüşülerek kiosk çalışmasının kapsamının netleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
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