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	HAFTALIK TOPLANTI TUTANAĞI

	 Tarih: 21.10.2026
	 Saat: 14:00
	 Yer: Yazılım Geliştirme Şb.Md.
	Toplantı Sayısı: 4

	 Toplantının Konusu:
	PORTAL KOCAELİ, KİOSK SİSTEMİ GELİŞTİRMELERİ, MEZARLIK VE GÜBRE DESTEK SİSTEMLERİ GELİŞTİRMELERİ

	 Raportör:
	Akın KARPUZ
	Alınan Toplam Karar Sayısı: 3

	 Gündem Başlıkları

	 1-
	PORTAL KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ

	 2-
	MEZARLIK VE GÜBRE DESTEK SİSTEMLERİ GELİŞTİRMELERİ

	 3-
	KİOSK SİSTEMİ GELİŞTİRMELERİ

	 4-
	

	 5-
	

	  6-
	

	  7-
	

	  8-
	

	  9-
	

	  10-
	

	Toplantıya Katılanlar

	
	Ad / Soyad
	Birim / Unvan/İmza

	1-
	Çetin ALKAN
	Şube Müdürü

	2-
	Akın KARPUZ
	Dedica- Proje Yöneticisi

	3-
	Derya Dübüş AKTAN
	Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü

	4-
	
	

	5-
	
	

	6-
	
	

	7-
	
	

	8-
	
	

	9-
	
	

	10-
	
	

	11-
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	14-
	
	

	15-
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	18-
	
	



	 1.Gündem 
	PORTAL KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ

	Kararlar
	

	PORTAL KOCAELİ ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
• Ana sayfa açılışında görüntülenen alana zorunlu alanlar bölümünün eklenmesi,
• Bu alanda, deneyimlerin kullanıcının kendi birimi ve İnsan Kaynakları (İK) birimiyle doğrudan paylaşılabileceğini belirten bilgilendirme metninin yer alması ve kullanıcıyı yönlendiren bilgi (info) alanlarının eklenmesi,
• Portal yönetim panelindeki yönlendirme kurallarına puantör seçeneğinin eklenmesi ve ilgili verilerin API üzerinden alınması; yönlendirme kuralları ve belgeler dâhil ilgili verilerin, belediye tarafından gerekli ayrıştırma ve düzenlemeler yapıldıktan sonra doğru formatta iletilmesi,
• Belge Gönder modülünün şimdilik pasif duruma alınması,
• Ana sayfaya, Kocaeli Ansiklopedisi üzerinden veri çekerek içerik sunan Tarihte Bugün widget’ının eklenmesi,
• Hizmetler alanında kullanıcının kendi birimiyle ilgili hizmetlerin önerilmesi,
• Personel ekranlarındaki hizmetler alanının kaldırılması kararlaştırılmıştır.



	 2.Gündem 
	MEZARLIK VE GÜBRE DESTEK SİSTEMLERİ GELİŞTİRMELERİ

	Kararlar
	

	MEZARLIK VE GÜBRE DESTEK SİSTEMLERİ ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
• Mezarlık ve gübre destek sistemlerinin tek bir alanda toplanarak buradan yönetilebilmesine yönelik analiz çalışmalarının yapılması,
• Mevcut sistemlerin işleyişinin, veri yapılarının ve ihtiyaçların incelenerek birleştirme yaklaşımının belirlenmesi,
• Konuya ilişkin dokümantasyonun hazırlanması kararlaştırılmıştır.



	 3.Gündem 
	KİOSK SİSTEMİ GELİŞTİRMELERİ

	Kararlar
	

	KİOSK SİSTEMİ ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
• Kentaktif için ayrı bir kiosk çalışması yapılması ve kioskların Kocaeli Kongre Merkezi gibi alanlarda lokasyona uygun şekilde konumlandırılmasına yönelik analizin yapılması,
• Etkinliğe katılım durumunun (katıldım / katılmadım) bu kiosk üzerinden bildirilebilmesinin sağlanması,
• Katılımcı yaka kartı basımı için yazıcı vb. donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu donanımların kiosk yazılımına entegrasyonunun (yazdırma servisi, cihaz sürücüsü ve kart şablonu altyapısı) sağlanması.
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