| # HAFTALIK TOPLANTI TUTANAĞI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarih: 21.10.2026 |  | Saat: 14:00 | Yer: Yazılım Geliştirme Şb.Md. |  |  | Toplantı Sayısı: 4 |  |
| Toplantının Konusu: |  | PORTAL KOCAELİ, KİOSK SİSTEMİ GELİŞTİRMELERİ, MEZARLIK VE GÜBRE DESTEK SİSTEMLERİ GELİŞTİRMELERİ |  |  |  |  |  |
| Raportör: |  | Akın KARPUZ |  |  | Alınan Toplam Karar Sayısı: 3 |  |  |
| Gündem Başlıkları |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- | PORTAL KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ |  |  |  |  |  |  |
| 2- | MEZARLIK VE GÜBRE DESTEK SİSTEMLERİ GELİŞTİRMELERİ |  |  |  |  |  |  |
| 3- | KİOSK SİSTEMİ GELİŞTİRMELERİ |  |  |  |  |  |  |
| 4- |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- |  |  |  |  |  |  |  |
| 8- |  |  |  |  |  |  |  |
| 9- |  |  |  |  |  |  |  |
| 10- |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplantıya Katılanlar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ad / Soyad |  |  | Birim / Unvan/İmza |  |  |  |
| 1- | # Çetin ALKAN |  |  | # Şube Müdürü |  |  |  |
| 2- | # Akın KARPUZ |  |  | # Dedica- Proje Yöneticisi |  |  |  |
| 3- | # Derya Dübüş AKTAN |  |  | # Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü |  |  |  |
| 4- |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- |  |  |  |  |  |  |  |
| 8- |  |  |  |  |  |  |  |
| 9- |  |  |  |  |  |  |  |
| 10- |  |  |  |  |  |  |  |
| 11- |  |  |  |  |  |  |  |
| 12- |  |  |  |  |  |  |  |
| 13- |  |  |  |  |  |  |  |
| 14- |  |  |  |  |  |  |  |
| 15- |  |  |  |  |  |  |  |
| 16- |  |  |  |  |  |  |  |
| 17- |  |  |  |  |  |  |  |
| 18- |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.Gündem | PORTAL KOCAELİ GELİŞTİRMELERİ |
| --- | --- |
| Kararlar |  |
| PORTAL KOCAELİ ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda; • Ana sayfa açılışında görüntülenen alana zorunlu alanlar bölümünün eklenmesi, • Bu alanda, deneyimlerin kullanıcının kendi birimi ve İnsan Kaynakları (İK) birimiyle doğrudan paylaşılabileceğini belirten bilgilendirme metninin yer alması ve kullanıcıyı yönlendiren bilgi (info) alanlarının eklenmesi, • Portal yönetim panelindeki yönlendirme kurallarına puantör seçeneğinin eklenmesi ve ilgili verilerin API üzerinden alınması; yönlendirme kuralları ve belgeler dâhil ilgili verilerin, belediye tarafından gerekli ayrıştırma ve düzenlemeler yapıldıktan sonra doğru formatta iletilmesi, • Belge Gönder modülünün şimdilik pasif duruma alınması, • Ana sayfaya, Kocaeli Ansiklopedisi üzerinden veri çekerek içerik sunan Tarihte Bugün widget’ının eklenmesi, • Hizmetler alanında kullanıcının kendi birimiyle ilgili hizmetlerin önerilmesi, • Personel ekranlarındaki hizmetler alanının kaldırılması kararlaştırılmıştır. |  |

| 2.Gündem | MEZARLIK VE GÜBRE DESTEK SİSTEMLERİ GELİŞTİRMELERİ |
| --- | --- |
| Kararlar |  |
| MEZARLIK VE GÜBRE DESTEK SİSTEMLERİ ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda; • Mezarlık ve gübre destek sistemlerinin tek bir alanda toplanarak buradan yönetilebilmesine yönelik analiz çalışmalarının yapılması, • Mevcut sistemlerin işleyişinin, veri yapılarının ve ihtiyaçların incelenerek birleştirme yaklaşımının belirlenmesi, • Konuya ilişkin dokümantasyonun hazırlanması kararlaştırılmıştır. |  |

| 3.Gündem | KİOSK SİSTEMİ GELİŞTİRMELERİ |
| --- | --- |
| Kararlar |  |
| KİOSK SİSTEMİ ile ilgili aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda; • Kentaktif için ayrı bir kiosk çalışması yapılması ve kioskların Kocaeli Kongre Merkezi gibi alanlarda lokasyona uygun şekilde konumlandırılmasına yönelik analizin yapılması, • Etkinliğe katılım durumunun (katıldım / katılmadım) bu kiosk üzerinden bildirilebilmesinin sağlanması, • Katılımcı yaka kartı basımı için yazıcı vb. donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu donanımların kiosk yazılımına entegrasyonunun (yazdırma servisi, cihaz sürücüsü ve kart şablonu altyapısı) sağlanması. |  |