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	HAFTALIK TOPLANTI TUTANAĞI

	 Tarih: 22.07.2026
	 Saat: 10:00
	 Yer: Yazılım Geliştirme Şb.Md.
	Toplantı Sayısı: 4

	 Toplantının Konusu:
	GENEL KURUMSAL ALTYAPI, KURUMSAL PORTAL, TOOY, E-KOCAELİ VE DEEP PLATFORMLARI GELİŞTİRME

	 Raportör:
	Akın KARPUZ
	Alınan Toplam Karar Sayısı: 4

	 Gündem Başlıkları

	 1-
	GENEL KURUMSAL ALTYAPI VE STANDARTLAR

	 2-
	KURUMSAL PORTAL GELİŞTİRMELERİ

	 3-
	TOOY TOPLANTI VE İLETİŞİM PLATFORMU

	 4-
	E-KOCAELİ UYGULAMASI

	 5-
	

	  6-
	

	  7-
	

	  8-
	

	  9-
	

	  10-
	

	Toplantıya Katılanlar

	
	Ad / Soyad
	Birim / Unvan/İmza

	1-
	Çetin ALKAN
	Şube Müdürü

	2-
	Akın KARPUZ
	Dedica- Proje Yöneticisi

	3-
	Derya Dübüş AKTAN
	Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü

	4-
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	 1.Gündem 
	GENEL KURUMSAL ALTYAPI VE STANDARTLAR

	Kararlar
	

	Kurum bünyesinde geliştirilen tüm projelerde ortak altyapı ve standartların oluşturulmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
Yapılan geliştirmelerin belediye tarafından takip edilebilmesi amacıyla erişilebilir ortak bir Test Sunucusu / Test Ortamı kurulmasına,
Tüm güncellemelerin öncelikle test ortamında yayınlanarak onay süreçlerinin buradan yürütülmesine,
Kurumlar arası bildirim yönetimini sağlayacak Merkezi Bildirim Servisi altyapısının geliştirilmesine,
Sistemde kayıtlı kullanıcıların bu ortak bildirim servisi üzerinden yönetilmesine,
TOOY bünyesinde kullanılan SMS, e-posta ve sistem bildirim şablonlarının tüm platformlarda ortak standartlara uygun hale getirilmesine
kararlaştırılmıştır.



	 2.Gündem 
	KURUMSAL PORTAL GELİŞTİRMELERİ

	Kararlar
	

	Kurumsal Portal'ın kullanıcı deneyimi, görsel bütünlüğü ve kişiselleştirilebilir yapısının geliştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda;
Kurumsal kimliği koruyan, modern sosyal platform yaklaşımına sahip yeni bir tasarım dili oluşturulmasına,
Kullanıcılara kişiselleştirilmiş portal deneyimi sunulmasına,
Uzun sayfa yapısı yerine kompakt widget ve navigasyon mimarisine geçilmesine,
Dark Mode ve tema seçimi özelliklerinin eklenmesine,
Yeni eklenen uygulamalarda "Yeni" rozetlerinin kullanılmasına,
Ana sayfada e-posta, takvim, duyurular, işlem merkezi ve zimmet bilgilerinin öncelikli olarak gösterilmesine,
Kullanım alışkanlıklarına göre öneri sisteminin geliştirilmesine,
Widget görünürlüğünün kullanıcı tarafından yönetilebilir hale getirilmesine,
Personel bilgilerinin daha görünür ve erişilebilir şekilde yeniden düzenlenmesine,
Profil özgeçmişi oluşturma özelliğinin eklenmesine,
Toplantı odaları, takvim ve kurum içi eğitim modüllerinin entegre edilmesine,
PDF düzenleme araçlarının portala entegrasyonunun değerlendirilmesine,
Günlük finansal veriler ve sosyal içeriklerin portal içerisinde sunulmasına
kararlaştırılmıştır.



	 3.Gündem 
	TOOY TOPLANTI VE İLETİŞİM PLATFORMU

	Kararlar
	

	TOOY platformunun altyapı, kullanıcı deneyimi ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
Daha yüksek performans sağlayacak yeni sunucu altyapısına geçilmesine,
Katılımcı sayısı arttığında sayfalama (pagination) altyapısının kullanılmasına,
Yönetici kullanıcıların katılımcı listesinde daha belirgin şekilde gösterilmesine,
Mobil cihazlarda yaşanan kamera yönü ve ekran oryantasyonu problemlerinin giderilmesine,
Anlık oluşturulan toplantılarda "Katılıyorum / Katılmıyorum" yanıt zorunluluğunun kaldırılmasına,
Platform için kurumsal tanıtım amaçlı Landing Page hazırlanmasına
kararlaştırılmıştır.



	 4.Gündem 
	E-KOCAELİ UYGULAMASI

	Kararlar
	

	E-Kocaeli mobil uygulamasının kullanıcı deneyiminin geliştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
Ana ekran bileşen sayısının artırılarak daha fazla hizmetin doğrudan erişilebilir hale getirilmesine,
TOOY Mini App uygulamasının E-Kocaeli içerisine entegre edilmesine
kararlaştırılmıştır.
5.Gündem
DEEP Platformu
DEEP platformunun kurumsal altyapı ve içerik yönetiminin geliştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
Platform için kullanılacak alan adının (domain) belirlenmesine,
V2 sürümünde içeriklerin yayınlanmadan önce küfür, terör vb. uygunsuz içerikler açısından denetleneceği onay mekanizmasının geliştirilmesine
kararlaştırılmıştır.
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