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	HAFTALIK TOPLANTI TUTANAĞI

	 Tarih: 01.07.2026
	 Saat: 10:00
	 Yer: Yazılım Geliştirme Şb.Md.
	Toplantı Sayısı: 1

	 Toplantının Konusu:
	TOOY ONLİNE TOPLANTI PLATFORMU, DEEP ONLİNE EĞİTİM PLATFORMU, ANSİKLOPEDİ UX/UI REVİZYONLARI VE PROJE YÖNETİMİ

	 Raportör:
	Akın KARPUZ
	Alınan Toplam Karar Sayısı: 4

	 Gündem Başlıkları

	 1-
	ONLİNE TOPLANTI PLATFORMU

	 2-
	ONLİNE EĞİTİM PLATFORMU

	 3-
	ONLİNE EĞİTİM PLATFORMU

	 4-
	ANSİKLOPEDİ UX/UI REVİZYONLARI

	 5-
	

	  6-
	

	  7-
	

	  8-
	

	  9-
	

	  10-
	

	Toplantıya Katılanlar

	
	Ad / Soyad
	Birim / Unvan/İmza

	1-
	Çetin ALKAN
	Şube Müdürü

	2-
	Akın KARPUZ
	Dedica- Proje Yöneticisi

	3-
	Derya Dübüş AKTAN
	Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü

	4-
	
	

	5-
	
	

	6-
	
	

	7-
	
	

	8-
	
	

	9-
	
	

	10-
	
	

	11-
	
	

	12-
	
	

	13-
	
	

	14-
	
	

	15-
	
	

	16-
	
	

	17-
	
	

	18-
	
	



	 1.Gündem 
	ONLİNE TOPLANTI PLATFORMU

	Kararlar
	

	Kurum bünyesinde yürütülen projelerde ortak kullanım standartlarının oluşturulmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
Proje kullanım kılavuzları ve teknik dokümantasyonların standart hale getirilmesi,
Proje süreçlerinde stratejik önceliklendirme planlarının oluşturulması,
Projelerde açılış sayfası (Landing Page), yönetici konsolu ve çalışma alanı (Workspace) mimarisinin ortak standartlara uygun olarak tasarlanması
kararlaştırılmıştır.



	 2.Gündem 
	ONLİNE EĞİTİM PLATFORMU

	Kararlar
	

	Online Eğitim Platformunun kurum bazlı, özelleştirilebilir ve genişletilebilir bir yapıya dönüştürülmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
Multi Tenant yapısının kurulması,
Kurumlara özel sayfa ve logo özelleştirmelerinin sağlanması,
Sertifika Sihirbazı, dinamik sertifika ve transkript altyapılarının geliştirilmesi,
Eğitim kategorileri, alt konu başlıkları ve sınav süreçlerinin takip edilmesi,
Platform tanıtımı için Landing Page hazırlanması
kararlaştırılmıştır.



	 3.Gündem 
	ONLİNE EĞİTİM PLATFORMU

	Kararlar
	

	Toplantı platformunun kullanıcı deneyimi ve yönetim özelliklerinin geliştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
Toplantı süre ve görünürlük yönetiminin geliştirilmesi,
Host yetkilerinin artırılması (mikrofon/kamera yönetimi),
Hiyerarşik toplantı organizasyonu ve kayıtlı listeler üzerinden toplantı oluşturma altyapısının sağlanması,
SMS entegrasyonu ve toplantı arşivleme süreçlerinin geliştirilmesi,
Kurumsal logo görünürlüğü ve arayüz tasarım iyileştirmelerinin yapılması
kararlaştırılmıştır.



	 4.Gündem 
	ANSİKLOPEDİ UX/UI REVİZYONLARI

	Kararlar
	

	Ansiklopedi platformunun kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi amacıyla;
Tarihte Bugün alanında çoklu içerik gösteriminin iyileştirilmesi,
Müzik modülünün accordion yapısında düzenlenmesi,
Rastgele Bilgi/Rastgele Madde alanının oluşturulması,
Bilgi okuma sayfalarının sade ve kullanıcı dostu hale getirilmesi
kararlaştırılmıştır.
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