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	HAFTALIK TOPLANTI TUTANAĞI

	 Tarih: 16.07.2026
	 Saat: 10:00
	 Yer: Yazılım Geliştirme Şb.Md.
	Toplantı Sayısı: 3

	 Toplantının Konusu:
	WEBINAR, DEEP VE CAS PLATFORMLARI GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME

	 Raportör:
	Akın KARPUZ
	Alınan Toplam Karar Sayısı: 2

	 Gündem Başlıkları

	 1-
	ONLİNE EĞİTİM PLATFORMU

	 2-
	ONLİNE EĞİTİM PLATFORMU

	 3-
	

	 4-
	

	 5-
	

	  6-
	

	  7-
	

	  8-
	

	  9-
	

	  10-
	

	Toplantıya Katılanlar

	
	Ad / Soyad
	Birim / Unvan/İmza

	1-
	Çetin ALKAN
	Şube Müdürü

	2-
	Akın KARPUZ
	Dedica- Proje Yöneticisi

	3-
	Derya Dübüş AKTAN
	Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü
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	 1.Gündem 
	ONLİNE EĞİTİM PLATFORMU

	Kararlar
	

	Sertifika tasarım çalışmaları kapsamında aşağıdaki geliştirme talepleri değerlendirilmiştir:
Sertifika tasarımında Deep yazısının QR alanının altında konumlandırılması kararlaştırılmıştır.
Kullanıcıya ait logonun sertifikanın üst bölümünde gösterilmesi sağlanacaktır.
“Elif Özkan” ibaresinin el yazısı formatında ve üst bölümde yer alması planlanmıştır.
Sertifika onay sayfasında TOOY ve Webinar logolarının gösterilmesine karar verilmiştir.
Sertifika tasarımının sağ alt köşelerine KBB logosunun eklenmesi kararlaştırılmıştır.
Tahir Büyükakın adına hazırlanabilen belgelerde, eğitim içeriklerinin sonradan değişebilme ihtimaline karşı imza yönetimi geliştirmeleri değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
İmza yükleme alanı oluşturulması,
Belgelerde iki ayrı imza alanı bulunması,
Yetkili kişi imza alanı,
Eğitimci imza alanı, konuları değerlendirilerek geliştirilmesine karar verilmiştir.
E-devlet entegrasyonunun ilerleyen aşamalarda değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Deep ana sayfa tasarımında sağlık ikonunun değiştirilerek hac işaretinin kullanılmasına karar verilmiştir.
Kurumların daha görünür hale getirilmesi amacıyla eğitim alanında referans slider benzeri kurum tanıtım alanı oluşturulması değerlendirilmiştir.



	 2.Gündem 
	ONLİNE EĞİTİM PLATFORMU

	Kararlar
	

	CAS entegrasyonu kapsamında QR kod eşleştirme sürecinin daha güvenli hale getirilmesi amacıyla zaman aşımı süresi eklenmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda:
QR kod eşleştirme işlemi için 60 saniyelik süre limiti uygulanacaktır.
Entegrasyon kapsamında gerekli güvenlik kontrolleri değerlendirilecek ve uygulanacaktır.
Kullanıcı giriş davranışlarının takip edilmesine yönelik güvenlik geliştirmeleri değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda:
Kullanıcıların sürekli giriş yaptığı konum bilgilerinin analiz edilmesi,
Alışılmış giriş lokasyonu dışında gerçekleşen girişlerde güvenlik aksiyonu alınması,
Şüpheli giriş hareketlerinde oturum sonlandırma veya ek doğrulama mekanizması uygulanması,
Kullanıcı giriş alışkanlıklarının analiz edilerek olağan dışı durumlarda otomatik güvenlik mekanizmasının devreye alınması,
konularında geliştirme yapılmasına karar verilmiştir.





image1.png
dedica




